**Revisão e Restrospectiva da Sprint 1**

***Objetivo***

Realização da revisão e da retrospectiva da sprint 1.

***Participantes***

Matheus, Alex, Guilherme, Hebert, Wagner, Rafael

***Revisão da Sprint***

|  |  |
| --- | --- |
| **ID História** | **História** |
| 56 | *Como SECRETARIA eu gostaria de CONSULTAR UM ALUNO de modo que eu possa ACESSAR OS DADOS DO ALUNO* |
| 57 | *Como SECRETARIA eu gostaria de EDITAR INFORMAÇÕES DE UM ALUNO de modo que eu ATUALIZAR OS DADOS DE UM CADASTRO DE ALUNO* |
| 58 | *Como SECRETARIA eu gostaria de EXCLUIR UM ALUNO de modo que eu POSSA EXCLUIR UM REGISTRO DA BASE DE DADOS* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID História** | **Atividade** | **Responsável** | **Est.** | **Real** | **Concluído?** |
| 56 | Desenvolver funcionalidade de consulta do aluno | Fellype | 3 | 7 | NÃO |
| 57 | Desenvolver a funcionalidade de edição do aluno | Hebert | 5 | 8 | NÃO |
| 58 | Desenvolver funcionalidade de exclusão do aluno | Alex | 5 | 3 | NÃO |
| - | Escrever histórias baseadas nos casos de uso | Matheus | 3 | 3 | SIM |
| - | Realizar treinamento no uso da ferramenta de acompanhamento de projetos ágeis | Wagner | 1 | 1 | SIM |

***Retrospectiva da Sprint***

*- O que deu certo?*

Escrever as histórias funcionou em equipe para a estimativa.

Time conseguiu manter a comunicação.

Os treinamentos foram úteis.

Programação em pares *online* funcionou para experiência.

*- O que deu errado?*

Saber realmente o que foi pedido, pois uma hora era pedido A e outra hora era B.

Problema do time de manter atualizado na ferramenta de acompanhamento (ScrumWise)

Comunicação falha dentro da sprint.

Sprint curta duração.

Superestimação de tarefas causou a falha da sprint.

*- O que pode ser melhorado?*

Focar mais no desenvolvimento - aumentar velocidade  
Desenvolver mais os testes unitários para manter a cobertura (90%)

Melhorar comunicação entre as atividades - impedir desenvolvimento de atividades.

Realizar planejamento de release.

Ferramenta de acompanhamento - não fornece as informações necessárias.

***Melhorias a serem implementadas nas próximas Sprints***

Uso da ferramenta para acompanhamento de horas gastas em cada atividade. [SLIM-TIMER]

Utilização da lista de impedimentos.